### Thông tin nhóm Haravan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSSV | | Họ tên | | Phân công |
|  | **1712787** | Nguyễn Văn Thìn |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |

### Milestone

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cột mốc | Công việc dự kiến | Ước lượng  (man hour) | Sản phẩm |
| 22/11/2019  Phân tích yêu cầu | Phân tích yêu cầu của đồ án Lego | 1 | Yêu cầu đồ án |
| Phân chia công việc | 0.5 | Lịch phân chia công việc |
| Lên kế hoạch thực hiện | 0.5 | Kế hoạch thực hiện |
| 24/11/2019  Tìm hiểu & xây dựng | Tìm hiểu Lego Mindstorm NXT 2.0 | 2 | Các linh kiện có thể dùng |
| Tìm hiểu các công cụ hỗ trợ lập trình | 2 |  |
| Chọn đề tài, xây dựng ý tưởng **(Conceive)** | 2 | Ý tưởng |
| Xây dựng mô hình 3D trên phần mềm. Code các tính năng. **(Desgin)** | 6 | Sản phẩm |
| Hoàn tất phần **Implement** | 2 |  |
| 30/11/2019  Hoàn thiện báo cáo | Hoàn thiện báo cáo | 2 | Bài báo cáo đồ án |
| 3/12/2019  Thuyết trình | Thuyết trình trước lớp | 0.5 | Bài thuyết trình |
| 7/12/2019  Triển khai | Triển khai lắp ráp Lego Mindstorm NXT | 2 | Robot hoàn thiện |
| 7/12/2019  Hoàn thiện & Nộp về Moodle | Hoàn thiện báo cáo theo sản phẩm thật. Nộp về Moodle | 2 |  |